认知训练门户——本周有效沟通与改进历程报告

从V20到V140模块化重构的完整历程

2026年4月22日-4月28日

____________________________________________________________

# 一、项目概述

## 项目基本信息

项目名称：青少年认知训练门户

目标用户：12-16岁青少年

核心功能：12大模块全面覆盖

## 12大核心模块

AI数字分身、AI精准练、认知地图、学习计划

母题训练、学霸方法、思维训练

播客课堂、视频课堂

训练游戏（23认知+8娱乐=31个）

DeepSeek AI、设置

## 双平台部署

GitHub Pages：yuhang87989.github.io/cognitive-training-portal/

扣子平台：6mz7txgx3f.coze.site

## 默认用户

用户名：邱宇菲（初一）

难度级别：1

初始积分：1142

# 二、本周版本演进历程

| 日期 | 版本 | 主要变更 | 核心问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月22日 | V20 | 首次12模块布局，8大训练游戏，底部导航 | 基础框架搭建 |
| 4月22日 | V21 | 多用户登录，数据同步，用户切换 | 登录页面功能 |
| 4月22日 | V22 | 首页布局优化，浅蓝渐变背景 | 视觉优化 |
| 4月22日 | V24 | 修复创建新账号按钮 | 按钮不可用 |
| 4月22日 | V26 | 12大模块全部就位，底部5标签导航 | 模块完整性 |
| 4月22日 | V27 | 61个模块检测通过，42个函数 | 功能验证 |
| 4月22日 | V29 | 修复9项（视觉搜索、找不同、AI出题等） | 游戏逻辑错误 |
| 4月22日 | V30 | 数据迁移，登录异常处理，清除数据 | 数据迁移 |
| 4月22日 | V32 | 登录页面不显示 | V30到V32回归问题 |
| 4月22日 | V33 | 绕过扣子部署系统Bug | 扣子平台兼容 |
| 4月22日 | V37 | 修复JS语法错误，页面空白 | 稳定版本 |
| 4月23日 | V50-V56 | 多版本迭代，游戏全屏、UI优化 | 持续迭代 |
| 4月26日 | V72-V81 | 模块点击无响应、缺失函数、HTML残留修复 | 功能补全 |
| 4月26日 | V95 | topics语法错误，清理重复函数 | 代码质量 |
| 4月27日 | V117-V120 | 多用户完善、默认用户机制、设置面板 | 用户系统 |
| 4月27日 | V126-V128 | 播客音频URL、视频上传、签名URL | 媒体功能 |
| 4月28日 | V139 | 模块化升级，结构化检查 | 架构转型 |
| 4月28日 | V140 | 完整模块化重构：单文件到26个JS模块+CSS | 架构重构 |

# 三、关键沟通节点分析

| 时间 | 用户反馈 | AI理解偏差 | 核心问题 | 改进方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/28 19:38 | 要求上传部署文件并部署 | 正确执行 | 双平台需同步 | 建立双平台部署流程 |
| 4/28 20:10 | 游戏数量应为23个不是16个 | 文案错误 | 数字不准确 | 全面核对实际数量 |
| 4/28 20:21 | 两个平台部署文件不一样 | 文件不同步 | 一方能用一方不能 | 必须双平台同步修改 |
| 4/28 20:22 | 图标没改、返回按钮没有 | 视觉细节遗漏 | 用户体验 | 细节检查清单化 |
| 4/28 20:27 | 双轨方案修改文件不一样 | 子任务只改一个平台 | 部署不同步 | 改完必须双平台验证 |
| 4/28 21:44 | GitHub部署不能用了 | 全面检查发现根因 | 单文件不可维护 | 必须模块化 |
| 4/28 21:55 | 之前有模块化文件，完善再部署 | 用户指出正确方向 | AI走弯路 | 听用户方向立即执行 |
| 4/28 21:56 | 不要动设计师思路 | 过度修改 | 尊重原有设计 | 完善而非重写 |
| 4/28 21:59 | 扣子平台是否自己修改了？ | 关键发现 | 扣子支持多文件 | 打破错误认知 |
| 4/28 22:01 | 稳定版就是模块化，完善就好 | AI犹豫不决 | 用户坚定方向 | 坚定执行用户意图 |
| 4/28 22:10 | 必须做结构化模块化才能维护 | 核心决策 | 反复修补不可行 | 立即执行模块化 |
| 4/28 22:13 | 反复强调"执行整体模块化修改" | 用户不满 | AI理解偏慢 | 直接行动不反复确认 |
| 4/28 22:17 | 你觉得太慢才来执行 | 效率不够 | 明确要求 | 主Agent直接接手 |
| 4/28 22:38 | 记住部署步骤，不然变死循环 | 信息丢失 | 防止重复踩坑 | 持久化记录关键信息 |
| 全周 | 花200多元积分完善系统 | 成本意识 | 效率问题 | 每次修改要高效准确 |

# 四、沟通效率反思

## 1. 方向确认后立即执行

用户多次强调模块化方向，AI初期理解偏差走了弯路。当用户明确方向后应立即执行，不要反复确认"是不是这个意思"，这会让用户非常焦虑。反复确认看似谨慎，实则降低了效率。

## 2. 单文件修补是死循环

780KB单文件改一处坏三处，维护成本指数增长。本周最重要的教训——模块化才是可维护的正确方向，永远不要回到单文件模式。单文件模式看似方便，长期维护代价极高。

## 3. 尊重原有设计

"不要动设计师思路，不完善就完善，有错误就改正"——不重写、不改变设计意图，只做补全和修正。过度修改反而引入新问题。保持设计一致性比推倒重来更有效率。

## 4. 双平台必须同步

修改必须同步到GitHub Pages和扣子平台，否则出现"一个能用一个不能用"的问题。子任务修改时容易只改一个平台，必须建立同步检查机制。

## 5. 记录防止死循环

部署步骤、文件位置、平台差异必须持久化记录到MEMORY.md，否则每次都从头摸索，浪费大量时间和积分。用户明确说"不然又要变成死循环"。

## 6. 用户成本意识

用户花了200多元积分购买服务，时间成本更不可估量。每次修改要高效准确，减少无效迭代，避免"修了A坏了B"的情况。提高一次成功率，减少试错成本。

# 五、技术改进总结

| 改进领域 | 改进前 | 改进后 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体架构 | 单文件780KB内联 | 26个JS+1个CSS+1个HTML(39KB) | 改一个模块只动一个文件 |
| CSS管理 | 内联style属性 | 独立style.css(26KB) | 样式可独立修改 |
| 游戏文案 | "8种"/"16大" | 23认知+8娱乐=31个 | 准确反映实际 |
| 返回按钮 | 图标不明显 | 文字+渐变背景 | 不迷路 |
| Service Worker | 旧缓存+错误路径 | V140网络优先+路径修正 | 加载最新版 |
| 图标路径 | 引用不存在文件 | 修正为实际文件 | PWA正常 |
| 播客播放 | 占位URL | coze CDN真实地址 | 可播放 |
| 双平台 | 文件不同步 | 统一模块化源文件 | 一次改双平台生效 |
| 函数管理 | 594函数单文件 | 404具名函数26模块 | 独立可维护 |
| 扣子认知 | 认为不支持多文件(错) | 确认js/css目录可用 | 模块化部署打通 |

# 六、模块化架构图

## 文件结构树

cognitive-training-portal/
├── index.html (39KB) - HTML结构+脚本加载器
├── css/style.css (26KB) - 主样式表
├── js/config.js - 全局配置
├── js/ctm.js - 模块管理器
├── js/audio.js - 音效系统
├── js/storage.js - 存储模块
├── js/utils.js - 工具函数
├── js/user.js - 用户系统
├── js/data/week-plans.js - 训练计划(21KB)
├── js/data/topics.js - 母题题库(59KB)
├── js/data/podcasts.js - 播客数据
├── js/data/videos.js - 视频数据
├── js/data/games-config.js - 游戏配置(10KB)
├── js/modules/practice.js - 母题训练
├── js/modules/map.js - 认知地图
├── js/modules/plan.js - 学习计划
├── js/modules/topics.js - 科目选择
├── js/modules/method.js - 学霸方法
├── js/modules/thinking.js - 思维训练
├── js/modules/podcast.js - 播客课堂(48KB)
├── js/modules/video.js - 视频课堂
├── js/modules/player.js - 播放器(38KB)
├── js/modules/games.js - 31个游戏(297KB)
├── js/modules/deepseek.js - DeepSeek AI(38KB)
├── js/modules/wrongbook.js - 错题本
├── js/modules/pomodoro.js - 番茄钟
├── js/modules/ui.js - UI主控(60KB)
├── js/modules/ai.js - AI辅助
├── manifest.json / service-worker.js
└── favicon.ico / icon-192.png / apple-touch-icon.png

## JS加载顺序

config->ctm->audio->storage->utils->user->data/*->practice->map->plan->topics->method->thinking->podcast->video->player->games->deepseek->wrongbook->pomodoro->ui->ai

# 七、双平台部署对比

| 项目 | GitHub Pages | 扣子平台 |
| --- | --- | --- |
| 部署方式 | git push自动 | coze code消息+deploy |
| 地址 | yuhang87989.github.io/cognitive-training-portal/ | 6mz7txgx3f.coze.site |
| 文件路径 | 相对路径 | 相对路径(支持多文件) |
| PWA | 完整支持 | SPA路由可能受限 |
| 注入 | 无 | 自动注入coze-init.js |
| 当前版本 | V140模块化 | V140模块化 |
| 项目ID | GitHub: Yuhang87989 | 7627567739896381459 |

# 八、版本里程碑统计

| 里程碑 | 版本范围 | 关键成果 |
| --- | --- | --- |
| 基础搭建 | V20-V27 | 12大模块框架、8大游戏、多用户登录 |
| 功能完善 | V28-V38 | 数据迁移、登录修复、扣子兼容 |
| 持续迭代 | V50-V81 | 游戏全屏、UI优化、函数补全、代码清理 |
| 用户系统 | V95-V120 | 多用户完善、设置面板、数据保护 |
| 媒体功能 | V126-V128 | 播客音频、视频上传、签名URL播放 |
| 架构转型 | V139-V140 | 模块化重构，单文件到26个JS模块 |

# 九、下一步计划

1. 验证12大模块全链路功能完整性

2. 错题本拍照上传+AI解说功能

3. APK重新打包（V140模块化版）

4. 全局变量优化（CTM命名空间封装）

5. Week1-7训练计划数据完善

6. 持续模块化优化，坚决不回退单文件模式